Оценка эффективности реализации программы

«Формирование современной городской среды» за 2025 год

Оценка эффективности реализации программы  Наволокского городского поселения «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) за 2025 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =106/106=1,0,

Сд = Зф / Зп =13/13=1,0,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы

СДмп= (1+1)/2=1.

СДмп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 6902868,78/6902868,78=1,00, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп)=(1,00-1,00)= 0,00.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

Сд = Зф / Зп =10/10=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Подпрограммы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Подпрограммы.

2.2. Степень реализации Подпрограммы

СДмп= 1/1=1.

СДмп - степень реализации Подпрограммы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Подпрограммы.

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 6902868,78/6902868,78=1,00, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации Подпрограммы:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРмп - эффективность реализации Подпрограммы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Подпрограммы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп)=(1,00-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограмма признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяются поправочный коэффициент 0,95.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 1,25*0,95=1,19.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается высокоэффективной.

Исполнитель: ведущий специалист                                                                 Е.С. Кулакова

Заместитель Главы Администрации

по экономическому развитию и социальным вопросам                               Е.П. Карпова